## Slide 1: AIスプリント開発の基本フローに関する検討

## Slide 2
開発開始の際に作成する情報
開発開始の際にAIに与えられる情報
リリースレベルのDONEの定義を満たすまで繰り返し
リファインメント
スプリントｎの開発・テスト (n=1...)
レトロスペクティブ
バックログ
（大タスクレベル）
次スプリント以降のバックログに変更があるか
バックログの改定
YES
スプリントのタスクの策定
（優先度・実行の順序付け）
NO
AIスプリント開発の基本フロー
非機能要件
DONEの定義
（タスク／ステップ／
リリースの単位で定義）
機能要件
プロジェクトの開発ルール
機能要件・非機能要件に変更があるか
NO
機能要件・非機能要件の改定
YES
YES
タスク／ステップレベルのDONEの定義を満たしているか
開発
テスト
NO（改修が必要）
スプリントのタスクに変更があるか
スプリントのタスクの改定
YES
NO
（次のスプリント n=n+1 を実行）
スプリントｎの成果物、実行履歴とPOからのフィードバックをもとに次のスプリントでの改善方針を整理
改善方針を整理をもとにプロジェクトの開発ルールやワークフロー定義を改定
従来のアジャイル・スクラム開発では、スプリントで実行するタスクは、１スプリントの日数や開発者の能力の影響から、スプリント単位でプランニングされる。
AIスプリント開発の場合、開発・実装の速度が大幅に向上するという前提で、バックログから切れ目の良いまとまりを一つのスプリント単位としてAIに計画／定義させる方針とする。
スプリントｎの成果物のサマリ
POのフィードバック
リリースレベルのDONEの定義を満たしているか
NO
リリース可能
成果物の完成
スプリントｎの実行履歴
作成
PO
YES
リファインメント項目の整理
・機能・非機能の変更
・バックログの変更
・スプリントタスクの変更
🧠
👨‍🦰
👨‍🦰
作成
🧠
開発スプリント実行
PO
AI
AI
[Start]
[Goal]
バックログの詳細化
提示
（次のスプリント n=n+1 を実行）
YES
スプリントｎの成果物

## Slide 3
プロジェクトの開発ルール
アーキテクチャ要件
技術スタック
開発・テスト環境
の情報
セキュリティ要件
コーディングルール
ディレクトリ構造
ソースコード管理ルール
ドキュメント管理ルール
振る舞いの原則
AIエージェントとしてのルール
ロールの定義
振る舞いの制約
（べしべからず集）
機密情報の扱い
PM、DEV、ARCH、QA、など
ユーザーの立場の理解
PO、ミッション
ロールの適用条件
開発の進め方のルール
開発プロセスの定義
（ワークアラウンド）
タスクの管理方法
成果物管理ルール
チェックリスト型
Workflows化できる
ポイント
RuleやWorkflows自体を改定していくプロセス
設計事項と成果物の関係の定義
成果物のIN/OUTの関係
ワークアラウンドのどこにいるのかの明確化（宣言型？）
AIスプリント開発用の
プロジェクトの開発ルール構成

## Slide 4: 以下、work

## Slide 5
全ステップ分繰り返す
全ステップのタスクが完了
要件理解
ステップ設計
設計
実装
単体テスト実行
品質確認
単体テスト設計
結合テスト
ステップ・タスクの一覧
ステップごとの実行
タスク実行
タスク実行結果の品質保証
タスク実行結果のコミット
タスク実行結果のレビュー・サマリ作成
POからのフィードバック
FBを踏まえた振り返り
ルールの改定
改定ルールのコミット
インプット
提示
成果物
思考系
作業系
タスク実行結果（初版成果物）
タスク実行結果（FIX版成果物）
ステップ実行結果全体に対するレビュー・サマリ作成
FBを踏まえた振り返り
ルールの改定
改定ルールのコミット
POからのフィードバック
インプット
提示

## Slide 6
実現したい世界
解消したい課題
MVP
MVP
どこまでをスコープとするか
基本設計から（要件のリファインメントは含む）
結合テストレベルまで
MVPをベースにTOBE像が完成するまで繰り返し
MVPが確定するまで繰り返し
成果物が完成するまで繰り返し
PO
成果物のイメージが詳細まで固まっている場合
成果物のイメージはあるが、詳細が詰まっていない場合
成果物のイメージは無いが、解消しなければいけない課題はある場合
成果物のイメージの具体化
MVP・仮のTOBE像の策定
成果物の完成までのステップ計画の策定
MVPの開発・評価
MVPの定義の改定
ステップｎの開発・評価
ステップｎの評価をもとにした成果物の完成像の更新
n+1ステップ計画の改定
NO
YES
満足？
NO
YES
TOBE像の改定
次の追加開発の定義確定
完成？
NO
YES
TOBE像の改定
リリース可能
成果物の完成
完成？
MVPリリース
ユーザーの
フィードバック
追加開発版
リリース
リリース可能？
YES
NO
TOBE像に向けた追加の開発・評価
成果物の完成版リリース
開発フローA
開発フローB
開発フローA に進む
開発フローB に進む
開発フローC
具体化・詳細化の度合い
詳細まで固まった
MVPまで固まった
インプット

## Slide 7
[前提]
成果物のDONEの定義が定まっていること
１． DONEの定義を読み込む
２．
３．
４．
５．
６．
従来のアジャイル・スクラム開発では、スプリントで実行するタスクは、１スプリントの日数や開発者の能力の影響から、スプリント単位でプランニングされるが、AIスプリント開発の場合、バックログから切れ目の良いまとまりを一つのスプリント単位として扱う方が自然ではないか。
使用技術や環境、アーキテクチャ、セキュリティに関する制約条件